附件1

泸州市未迁信息系统迁移上云计划表

填表单位：      （盖章）

| 序号 | 单位名称 | 信息系统名称 | 启用时间 | 实际占用资源规模 |  | 承载网络 | 计划迁移时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 服务器数量 | 存储容量 | 网络 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.启用时间：系统正式开通使用时间，精确到年。 2.实际占用资源规模—服务器数量：系统运行实际占用服务器数（以台为单位）。 3.实际占用资源规模—存储容量：系统运行实际占用存储容量（以TB或GB为单位）。 4.承载网络：在“电子政务外网”“省内业务专网”“国家业务专网”“互联网”中选择。 5.计划迁移时间：计划启动迁移上政务云的时间，精确到月份，截止时限为2018年1月。 6.涉密及等级保护4级以上或已完成迁移的信息系统不予统计；已完成迁移的信息系统不再重复提交。 7.计划表上交时，纸质文档连同电子文档一同上交。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

泸州市2018年政务信息系统整合共享工作 

　　重点任务清单

| 序号 | 事项名称 | 完成时间 | 事项内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务信息系统自查自纠 | 3月底 | 1.政务信息系统整合情况进行全面自查。 2.清理“僵尸”信息系统，梳理政务信息系统整合清单。 3.自查报告和整合工作计划报送市政府办公室和市经济和信息化委。 | 各县（区）、各园区、市级各部门 |
| 2 | 加快内部信息系统整合 | 6月底 | 1.整合各分散独立的政务信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”。 2.每月进度报送中更新整合状态。 | 各县（区）、各园区、市级各部门 |
| 3 | 大力推动应用迁移上云 | 3月底 | 梳理未迁移至华为四川大数据中心的非涉密政务信息系统，向市经济和信息化委提交迁移计划表。 | 市级各部门 |
|  |  | 6月底 | 将所有市级非涉密信息系统全部迁移至华为四川大数据中心。 | 市级各部门 |
|  |  | 4月底 | 1.梳理未迁移至华为四川大数据中心的非涉密政务信息系统，向市经济和信息化委提交迁移计划表。 2.将云服务费用纳入本级财政预算，并参照市级制定迁移工作方案，迁移流程细则, 于4月底前上报市经济和信息化委备案。 | 各县（区）、各园区 |
| 4 | 完善市数据资源管理服务平台 | 3月底 | 1.基本完成我市政务信息资源共享平台和共享网站建设。 2.实现我市共享平台与省级共享平台级联对接。 3.基本具备跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的支撑服务能力。 | 市经济和信息化委 |
| 5 | 完成市数据资源管理服务平台一期安全防范措施 | 8月底 | 市数据资源管理服务平台一期，按照国家信息系统等级保护三级要求，完成测评、定级、备案等相关工作。 | 市经济和信息化委 |
| 6 | 启动数据资源管理服务平台二期 | 12月底 | 启动数据资源管理服务平台二期建设，整合各县（区）、各园区政务信息资源，做到“自下而上”、“多级互通”。 | 市经济和信息化委 |
| 7 | 制定《泸州市政务信息资源目录编制指南》 | 4月底 | 依据《政务信息资源目录编制指南》（发改高技〔2017〕1272号）制定《泸州市政务信息资源目录编制指南》。 | 市经济和信息化委 |
| 8 | 政务信息系统接入工作 | 3月底 | 将自有政务信息系统统一接入市数据资源管理服务平台。 | 市委群工局、市教育局、市科技知识产权局、市公安局、市民政局、市司法局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市城乡规划管理局、市城管执法局、市交通运输局、市水务局、市农业局、市文体广局、市卫生计生委、市安全监管局、市食品药品监管局、市工商局、市质监局、市扶贫移民局、市国税局、市地税局、市气象局、市应急办、市住房公积金管理中心等部门（单位） |
|  |  | 9月底 | 1.将整合后的自有政务信息系统全部接入市数据资源管理服务平台，全面实现跨部门信息共享。 2.市数据资源中心要提供技术支持，做好接入培训。 | 市级各部门 |
| 9 | 加快推进重点领域信息共享 | 5月底 | 完成人口信息库、法人信息库、空间地理信息库和统计信息库四大基础库的建设。 | 市经济和信息化委牵头，市级相关部门配合 |
|  |  | 12月底 | 完成信用信息库、电子证照库两大基础库建设。 | 市政府办公室、市经济和信息化委、市发展改革委牵头，市级相关部门配合 |
|  |  |  | 1.大力推进城市活动、自贸区建设、公共服务事项、经济运行、健康保障、社会保障、交通、旅游等重点领域主题信息资源库建设。 2.接入市数据资源管理服务平台。 | 市级各部门 |
|  |  |  | 完成政府信息资源开放平台的建设，实现数据基于共享网站和开放网站的服务。 | 市经济和信息化委牵头，市级相关部门配合 |
| 10 | 打造整合共享样板应用 | 5月底 | 将1个以上整合共享样板应用的选题和工作方案报市政府办公室和市经济和信息化委。 | 各县（区）、各园区、市级各部门 |
|  |  | 12月底 | 1.完成样板应用建设并投入使用。 2.工作进展及成效及时报市政府办公室和市经济和信息化委。 | 各县（区）、各园区、市级各部门 |
| 11 | 深化“互联网+政务服务” | 12月底 | 进一步加强一体化政务服务平台应用，大力推动政务服务事项网上办理，达到国家提出的目标要求，最大程度利企便民。 | 各县（区）、各园区、市级各部门 |
| 12 | 积极开展政务大数据应用建设 | 9月底 | 充分运用汇聚到的数据资源，结合自身领域，叠加特色服务，积极推动政务大数据专题应用。 | 各县（区）、各园区、市级各部门 |
| 13 | 完善统一备案机制 | 6月底 | 进一步完善政务信息系统项目投资审批、运行维护经费审批及效能审计方面的跨部门联动管理办法，促进政务信息资源整合利用。 | 市政府办公室、市经济和信息化委牵头，市发展改革委、市财政局、市审计局配合 |
| 14 | 持续开展政务信息系统专项审计调查 | 10月底 | 分批组织开展专项审计，全面摸清市级政务信息系统最新底数及整合共享绩效。 | 市审计局牵头，市级各部门配合 |